Гетьманівський навчально-виховний комплекс

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад                             Шевченківської районної ради Харківської області

НАКАЗ

с.Гетьманівка

# 22.06.2018    	           		          				                        № 64

Про підготовку матеріально-технічної бази та енергетичного господарства Гетьманівського НВК до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років

На виконання розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 30 травня 2018 року № 398 «Про організаційну роботу з підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2018/2019 років», наказу відділу освіти Шевченківської районної державної адміністрації від 22.06.2018 року № 212 «Про підготовку матеріально-технічної бази та енергетичних господарств навчальних закладів району до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років», з метою своєчасної підготовки матеріально-технічної бази закладів освіти області до 2018/2019 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019 років, керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»

НАКАЗУЮ:

- Затвердити план заходів щодо підготовки до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років та забезпечити його виконання (додаток 1).

- Затвердити та забезпечити виконання заходів з підготовки енергетичного господарства навчальних закладів району (додаток 2).

- Забезпечити впровадження енергозберігаючих заходів, здійснювати постійний контроль за використанням енергоносіїв.

- При проведенні ремонтних та профілактичних робіт суворо дотримуватись вимог охорони праці, особливо при газозварювальних та електричних роботах. Проводити з цільові інструктажі з охорони праці з працівниками, задіяними на ремонтних роботах.

- Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор НВК                                                                     В. М. Бовдуй

З наказом від  06.06.2017 № 64 ознайомлені:

| Антонцева Т.М. Баранік Є.М. Бовдуй О.В. Бондаренко О.В. Шатарнова Т.А. | ___________________; ___________________; ___________________; ___________________; ___________________. |
| --- | --- |

Додаток 1

до наказу № 64 від 22.06.2018 р.

по ГетьманівськомуНВК

План заходів

з підготовки матеріальної бази Гетьманівського НВК до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Забезпечити ремонтні роботи закладу: фарбування підвіконь, панелей та підлоги по класах; фарбування спортзалу; фарбування підлоги в їдальні та на харчоблоці; установка відкосів основного, запасного виходів та коридорах, ремонт електророзеток, вимикачів, ремонт цоколя будівлі та порогу, облаштування спортивного майданчика | До 01.08.2018 | Бовдуй В.М. Шатарнова Т.А. |
| 2 | Забезпечити підготовку теплового господарства до нового опалювального сезону відповідно до вимог Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України та Міністерства житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 № 620/378. | До 20.08.2018 | Шатарнова Т.А. |
| 3 | Провести перевірку теплових лічильників | До 01.08.2018 | Шатарнова Т.А. |
| 4 | Забезпечити облаштування будівлі та приміщень навчального закладу безперешкодним доступом для осіб з обмеженими фізичними можливостями | До 01.08.2018 | Бовдуй О.В. |
| 5 | Провести випробування спортивних снарядів та ігрового обладнання на міцність кріплення та надійність експлуатації. | До 01.08.2018 | Антонцева Т.М. Баранік Є.М. |
| 6. | Замінити непрацюючі електролампи | До 01.08.2018 | Шатарнова Т.А. |
| 7 | Провести обстеження протипожежного стану будівлі, перевірити справність технічних засобів пожежогасіння. | До 01.08.2018 | Шатарнова Т.А. |
| 8 | Провести опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів | До 01.08.2018 | Бовдуй О.В. |
| 9 | Забезпечити проведення випробування електричного обладнання верстатів у навчальних майстернях | До 01.08.2018 | Баранік Є.М. |
| 10 | Здійснити перевірку систем заземлення (занулення) на відповідність діючим вимогам, отримати акти за встановленою формою | До 01.08.2018 | Шатарнова Т.А. |
| 11 | Переглянути і затвердити з відповідними службами маршрути руху шкільних автобусів | До 30.09.2018 | Бондаренко О.В. |
| 12 | У випадку виявлення ознак аварійності навчального закладу організувати контроль за ним та підтвердити аварійний стан приміщень висновками спеціальних органів | Контролювати постійно | Шатарнова Т.А. |
| 13 | Отримати дозвіл органів державного нагляду (ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області, ГУ ДСНС України у Харківській області) на початок проведення занять. | До 10.08.2018 | Бовдуй В.М. |

Додаток 2

до наказу № 64 від 22.06.2018 р.

по Гетьманівському НВК

План заходів

з підготовки енергетичного господарства

Гетьманівського НВК до нового навчального року

та до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років

| № з/п | Зміст заходів | Строк виконання | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Привести схеми електропостачання до нормального режиму роботи, передбаченого проектними рішеннями | 01.08.2018 | Шатарнова Т.А. Бовдуй О.В. |
|  | Перевірити технічний стан пристроїв релейного захисту та автоматики | 01.08.2018 | Шатарнова Т.А. |
|  | Перевірити технічний стан теплових пунктів, рамок управління внутрішньо будинковою системою опалення, насосних агрегатів, водопідігрівачів, вузлів обліку теплової енергії, контрольно-вимірювальних пристроїв та автоматики | 01.08.2018 | Шатарнова Т.А. |
|  | Перевірити технічний стан ізоляції трубопроводів теплових мереж, інженерних об’єктів | 01.08.2018 | Бовдуй О.В. |
|  | Провести протиаварійні тренування з відповідним технічним персоналом | 01.08.2018 | Шатарнова Т.А. |
|  | Укомплектувати робочі місця виробничого персоналу оперативною та технічною документацією | 01.08.2018 | Шатарнова Т.А. |
|  | Забезпечити дійовий контроль за своєчасним складанням та підписанням актів готовності теплових господарств до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років в комісії за участю представника Держенергонагляду | 01.08.2018 | Бовдуй В.М. |